Plataforma de Gestión Académica

Unidad Educativa "Andoas" — Puyo, Pastaza

# 1. Problemática y necesidad

## El problema

En la Unidad Educativa "Andoas" el trabajo académico de los docentes se sostiene sobre papel y hojas de cálculo sueltas. Cada trimestre, unos 60 docentes deben entregar planificaciones con el formato exigido por el Ministerio de Educación, revisarlas en reuniones con la autoridad académica y corregirlas una y otra vez. Las observaciones suelen ser generales, de modo que el docente no sabe con precisión qué parte debe cambiar, y el documento circula en múltiples versiones. Con frecuencia se reutilizan planificaciones de años anteriores sin actualizar siquiera la fecha, porque rehacerlas consume un tiempo que ya no existe.

Algo parecido ocurre con las calificaciones. Cada docente lleva sus notas en una hoja de cálculo propia, calcula a mano el efecto de cada aporte, del proyecto y del examen, y luego cuenta uno por uno cuántos estudiantes dominan o alcanzan los aprendizajes para presentarlo en las juntas de curso. El registro de comportamiento que exige el Ministerio se llena en otro archivo distinto. Los tres documentos dependen de los mismos datos, pero se mantienen por separado y hay que transcribir los resultados entre ellos.

Finalmente, la información llega tarde a quienes más la necesitan. Muchos estudiantes no comunican con claridad sus notas ni sus faltas, y los padres y madres se enteran cuando el problema ya es difícil de corregir. Todo esto ocurre en una zona donde la conexión a internet no es confiable, por lo que cualquier solución que dependa de estar siempre en línea no resuelve la realidad del colegio.

## A quién afecta

- Docentes: dedican en el escritorio el tiempo que necesitan en el aula, y se frustran con correcciones repetidas.

- Vicerrector y autoridades: revisan documentos dispersos sin una forma ordenada de saber qué está pendiente, aprobado o devuelto.

- Secretaría: transcribe y consolida información que ya existe en otros documentos.

- Estudiantes: no tienen una visión clara de cómo se distribuirá cada materia ni de cómo van en sus notas.

- Padres y madres de familia: reciben tarde la información sobre el rendimiento y la asistencia de sus hijos.

## Consecuencias de no resolverlo

- Pérdida de horas docentes que podrían dedicarse a la enseñanza y a la capacitación.

- Planificaciones desactualizadas o copiadas, que dejan de ser una guía real del trabajo en clase.

- Errores de cálculo en notas y reportes, con riesgo en los registros oficiales que el colegio debe entregar al Ministerio.

- Estudiantes en riesgo académico detectados tarde, cuando ya es difícil apoyarlos.

- Desgaste del equipo docente y de la autoridad por reuniones y revisiones que no aportan al aprendizaje.

## Necesidad y oportunidad

La institución necesita un único espacio donde el docente elabore su planificación una sola vez, la autoridad la revise y señale con exactitud lo que debe corregirse, y a partir de ella queden definidos el calendario del año y el seguimiento de cada estudiante. Necesita que las notas se calculen solas con las reglas propias del colegio y que de ellas se obtengan automáticamente los reportes de logros y de rendimiento. Necesita que los padres y madres sean avisados de inmediato, por un medio que ya usan todos los días, cuando su hijo baja de rendimiento o falta a clases. Y necesita que todo esto siga funcionando cuando la conexión falle.

La oportunidad es doble: devolver al docente el tiempo para estar en el aula y convertir al colegio en una institución con información ordenada, confiable y oportuna, que pueda servir de modelo para otras instituciones de la zona. Los beneficiarios directos son los docentes, las autoridades académicas y administrativas, los estudiantes y sus familias.

# 2. Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto

Cada fase tiene un objetivo, actividades y un resultado concreto para este proyecto. El estado refleja el avance a la fecha.

| Fase | Objetivo | Actividades en el proyecto | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Problema o necesidad | Entender el problema real y a quién afecta antes de pensar en la solución. | • Reuniones con el vicerrector sobre planificación, notas y comunicación con padres. • Recolección de los documentos reales del colegio (PUD y hojas de cálculo). | Registro de necesidades; problemática. | Realizada |
| 2. Requisito | Convertir las necesidades en requisitos claros, medibles y acordados. | • Redactar requisitos funcionales y no funcionales (planificación con aprobación, cálculo de notas, avisos por WhatsApp, trabajo sin conexión). • Relacionar cada necesidad con sus requisitos. | SRS; matriz necesidad–requisito. | En curso |
| 3. Análisis | Decidir qué se puede hacer y qué no, y modelar el sistema. | • Viable: planificación digital, cálculo de notas, valoración de logros, comportamiento, avisos por WhatsApp, trabajo sin conexión. • No viable en esta versión: tareas con archivos pesados, pagos en línea, app nativa, carga directa a sistemas nacionales, generador de horarios. • Diagramas: casos de uso, estados de la planificación, modelo de datos y flujo de sincronización. | Informe de viabilidad; diagramas. | Parcial |
| 4. Diseño | Definir cómo será la solución y validarla con el cliente. | • Prototipo navegable de los tres roles, ya mostrado al cliente. • Diseño de arquitectura, de la base de datos, de las reglas de cálculo y del esquema de trabajo sin conexión. | Prototipo validado; documento de diseño. | Parcial |
| 5. Construcción | Desarrollar el sistema por módulos con entregas validadas. | • Escribir el código por módulos: usuarios y matrícula, planificación y aprobación, calificaciones y reportes, asistencia y comportamiento, avisos a representantes. • Control de versiones y una versión funcional por módulo. | Código fuente; versiones funcionales. | Pendiente |
| 6. Pruebas | Comprobar que cumple los requisitos y saber hasta dónde resiste. | • Comparaciones: probar en al menos 3 navegadores (por ejemplo Chrome, Edge y Firefox) y en celular. • Cálculos: contrastar con las hojas oficiales. • Rendimiento: simular usuarios simultáneos (60 docentes y 400 estudiantes) y subir la carga hasta ver en qué punto el sistema se cae. • Probar el flujo de revisión, el trabajo sin conexión y el envío de avisos. | Plan y reporte de pruebas; acta de aceptación. | Pendiente |
| 7. Mantenimiento y evolución | Corregir, ajustar y hacer crecer el sistema sin rehacerlo. | • Corregir errores y ajustar ponderaciones y escalas si cambia la normativa. • Evaluar separar partes del sistema en microservicios (por ejemplo avisos y horarios) cuando el crecimiento lo justifique. • Incorporar mejoras, como el generador de horarios. | Versiones de mejora; plan de evolución. | Pendiente |
| 8. Operación | Mantener el sistema en uso diario de forma estable. | • Puesta en uso: carga de docentes, cursos y estudiantes; capacitación. • Soporte, respaldos periódicos, monitoreo y seguridad de accesos. | Sistema en producción; manual de usuario. | Pendiente |
| 9. Retiro | Cerrar el sistema de forma ordenada si deja de usarse o se reemplaza. | • Exportar y entregar todos los datos al colegio. • Conservar el historial académico exigido. • Dar de baja usuarios y eliminar de forma segura los datos personales de menores. | Informe de cierre; respaldo final. | Pendiente |

# 3. Representación visual del SDLC del proyecto

El proyecto sigue un ciclo iterativo: las fases avanzan en orden, pero el cliente valida cada módulo y sus observaciones vuelven a las fases anteriores.

| 1. Problema o necesidad | → | 2. Requisito SRS | → | 3. Análisis Viabilidad y diagramas | → | 4. Diseño Prototipo | → | 5. Construcción Código |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |
|  |  | 9. Retiro Cierre ordenado | ← | 8. Operación Uso diario | ← | 7. Mantenimiento y evolución | ← | 6. Pruebas Navegadores y rendimiento |

Ciclo de retroalimentación con el cliente: cada módulo se valida con el vicerrector y los docentes; lo observado regresa a Requisito, Análisis o Diseño. Mantenimiento y evolución también reinicia el ciclo con nuevas necesidades.

Fases en azul: definición (qué y cómo). Fases en naranja: ejecución y vida del sistema (construir, probar, mantener, operar y retirar).