Taller: Vulnerabilidades y riesgos

Plataforma de Gestión Académica — U. E. "Andoas" · SB Solutions

# 1. Vulnerabilidades potenciales

| Vulnerabilidad | Dónde podría ocurrir | Impacto | Costo probable | Medida preventiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1. Datos sin cifrar en el equipo | Trabajo sin conexión en el navegador, equipos compartidos | Filtración de datos personales de menores | Sanciones, pérdida de confianza de las familias | Cifrado local, cierre de sesión por inactividad, borrar datos al salir |
| V2. Sincronización sin regla de conflictos | Al recuperar la conexión y sincronizar | Pérdida o alteración de notas y planificaciones | Reprocesos, reclamos de estudiantes y representantes | Regla de resolución por campo, versiones y registro del conflicto |
| V3. Número de WhatsApp sin verificar ni autorización | Envío automático de avisos a representantes | Datos de un estudiante enviados a un tercero | Reputación, sanciones, costo de mensajes inútiles | Verificar el número, registrar la autorización, plantillas sin datos detallados |
| V4. Sin registro de cambios en las notas | Módulo de calificaciones | Manipulación de notas sin posibilidad de rastrearla | Pérdida de credibilidad, conflictos legales | Auditoría (quién, cuándo, valor anterior) y bloqueo al cerrar el trimestre |
| V5. Sin límite de peticiones al servidor | Inicio de sesión, consultas y envío de avisos | Caída del sistema o abuso del servicio | Interrupción del servicio, soporte, gasto en mensajes | Rate limiting por IP y usuario, y CDN/WAF |

# 2. Análisis de 5 riesgos del sistema propuesto

| Riesgo | Vulnerabilidad asociada | Amenaza | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Control propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtración de datos de menores | V1: datos sin cifrar en el equipo | Robo o pérdida del equipo; computador compartido | Alto | Media | Alto | Cifrado local, cierre de sesión por inactividad, borrar datos locales al salir |
| Pérdida o alteración de notas | V2: sincronización sin regla de conflictos | Edición simultánea; fallo técnico | Alto | Media | Alto | Regla de resolución por campo, versiones y registro del conflicto |
| Aviso a una persona equivocada | V3: número sin verificar ni autorización | Número mal digitado o desactualizado; error humano | Alto | Media | Alto | Verificar el número, registrar la autorización, plantillas sin datos detallados |
| Manipulación de calificaciones | V4: sin registro de cambios | Usuario interno malintencionado | Alto | Baja | Medio | Auditoría (quién, cuándo, valor anterior) y bloqueo al cerrar el trimestre |
| Caída del sistema por ataque DDoS | V5: sin límite de peticiones | Inundación de peticiones desde uno o varios orígenes | Alto | Media | Alto | Rate limiting por IP y por usuario, y CDN/WAF delante del servidor |

Nota: con el trabajo sin conexión, el docente puede seguir registrando datos aunque el servicio esté caído; los avisos por WhatsApp quedan en cola hasta que se restablezca.

# 3. Política mínima de seguridad del proyecto

- Datos locales: la información que se guarda sin conexión estará cifrada. Al cerrar sesión o tras 15 minutos de inactividad se borrará del equipo.

- Sincronización: ningún dato se sobrescribe sin dejar registro. Los conflictos se resuelven con una regla definida y quedan guardados.

- Notificaciones: solo se envían avisos a números verificados y con autorización del representante. Los mensajes no incluyen detalles sensibles de las notas.

- Auditoría: todo cambio de nota o de planificación registra quién, cuándo y qué valor tenía antes. Tras cerrar el trimestre las notas se bloquean.

- Disponibilidad: se limitará la cantidad de peticiones por usuario y por IP, y el sistema contará con protección contra tráfico malicioso. Ante un exceso se bloqueará temporalmente al origen y se registrará el evento.

- Acceso y respaldo: cada rol ve únicamente lo que necesita. Las contraseñas se almacenan con hash, las cuentas se bloquean temporalmente tras 3 intentos fallidos y se hacen respaldos periódicos.